成都市第五人民医院信息化建设项目监理服务调研需求

一、技术服务要求

| 阶段 | 监理工作内容 |
| --- | --- |
| 设计阶段 | （1）质量控制 1.审核承建单位提交的设计方案报审表； 2.和采购人共同审核承建单位提交的阶段性测试验收方案报审表。 （2）进度控制 1.审核承建单位提交的阶段进度计划报审表； 2.审核承建单位提交的阶段计划报审表； 3.根据承建单位提交的阶段计划，确定阶段性进度监督、控制的措施和方法，作为监理细则的内容。 （3）投资控制 1.依据采购文件、承建合同，审核项目计划、设计方案中所说明的建设目标、范围、内容、产品和服务，对可能的投资变化，向采购人提出监理意见； 2.控制设计变更，变更应由采购人、承建单位、成交供应商三方达成共识，并做备忘录。 （4）合同管理 1.及时处理采购人或承建单位合同变更的申请，协助保持合同、协议及其附件内容的实效性、一致性； 2.及时对合同的变更做备忘录。 （5）信息管理 1.对设计阶段采购人、承建单位、成交供应商三方共同参与的过程和活动做项目建设备忘录，并由三方签字确认； 2.妥善保管项目设计阶段的文档； 3.对项目建设中各方提出保密要求的信息实施保密。 （6）协调 1.与采购人、承建单位确定设计阶段的协调形式和方法，如监理例会和专题会议等，并在项目过程中执行； 2.协调采购人调动适当的资源，配合承建单位完成设计前期的调研工作； 3.对设计阶段出现的变更提出监理意见，协调采购人和承建单位达成一致； 对协调结果做备忘录，并经采购人、承建单位、成交供应商三方签认 |
| 实施阶段 | （1）质量控制 1.审核承建单位提交的质量管理计划申报表并签署意见； 2.组织采购人、承建单位召开工程实施准备会议，做出会议纪要，并经采购人、承建单位、成交供应商三方签认； 3.组织审核承建单位提交的实施方案报审表； 4.对承建单位提供的产品及服务进行验收，对验收结果作出记录，并经采购人、承建单位、成交供应商三方签认； 5.检查承建单位工程实施状况、人员与实施方案的一致性； 6.执行阶段性质量监督和控制，并做监理日志； 7.及时处理承建单位提交的关键环节的实施申请，审核其合理性后签认并报采购人批准； 8.必要时，检查承建单位重要工作步骤的衔接工作，做监理日志； 9.审核工程变更申请，保证工程总体不受影响； 10.处理实施工程出现的各种质量事故； 11.在实施过程中，如发现存在重大质量隐患，应向承建单位签发停工令，并报采购人。 （2）进度控制 1.审核承建单位提交的工程实施计划的合理性及实施计划报审表，并签署审核意见； 2.审核承建单位提交的开工申请，并检查工程准备情况，签发开工令报采购人签认，通知承建单位开始实施工程； 3.审核承建单位提交的阶段性进度计划报审表； 4.定期检查工程的实施进度情况，确保实际进度与计划的一致性，并及时处理工程延期申请； 5.审查进度纠偏措施的合理性、可行性，签发监理通知单，报采购人，并要求承建单位按计划进行修改。 （3）投资控制 1.审核承建单位提交的项目阶段性报告和付款申请，签发项目款支付意见，报采购人签认； 2.审查工程的质量、进度和投资等方面的变更，并做工程备忘录； 3.及时处理各种索赔申请。 （4）合同管理 1.监督合同执行情况，定期向承建单位、采购人提交监理报告； 2.按程序处理项目实施中的各种变更； 3.及时协调合同纠纷，公正地调查分析，提出监理意见。 （5）信息管理 1.妥善管理实施阶段中所产生的开工令、停工令、监理通知、监理日志和工程备忘录等资料； 2.监理机构应对工程实施阶段采购人、承建单位、成交供应商三方共同参与的过程和活动做工程备忘录，并由三方确认； 3.监督采购人和承建单位按照既定的要求编制和管理工程文档。 （6）协调 1.与采购人和承建单位共同建立实施阶段协调的机制； 2.及时组织专题会议，解决专项问题，做出会议纪要，并提交采购人和承建单位； 3.协调采购人和承建单位对工程变更的范围和内容等达成一致性； 4.协调采购人和承建单位对索赔意见达成一致； 5.协调采购人配合承建单位的工程实施。 6.对协调结果做备忘录，并经采购人、承建单位、成交供应商三方签认。 |
| 验收阶段 | （1）质量控制 1.及时处理承建单位提交的初验申请，审核初验的必备条件，签认后报采购人签认； 2.协助采购人审核承建单位验收计划及方案，明确验收目标、各方责任、验收内容、验收标准、验收方式和验收结果等内容，审核后签署意见； 3.协助采购人对初验中发现的质量问题进行评估，并确定整改要求和验收方式；以监理通知单告知承建单位。必要时组织重验； 4.敦促承建单位根据整改要求提出整改方案，并监督整改过程； 5.与采购人和承建单位共同对初验结果进行确认，并共同签署初验合格报告； 6.监督系统的试运行；敦促承建单位解决试运行出现的各种质量问题； 7.协助采购人组织工程验收； 8.督促承建单位完成项目实施方案中确定的培训，并对培训进行评估。 （2）进度控制 1.对验收阶段进度安排提出监理意见； 2.审核承建单位初验、终验和工程整改计划的可行性，并以通知单的形式告知采购人和承建单位； 3.要求采购人和承建单位以初验合格报告作为启动试运行的依据，以终验报告作为工程验收结束的依据。 （3）投资控制 1.审核承建单位提交的阶段性付款申请，并根据合同规定签发工程支付意见； 2.协助采购人进行工程决算。 （4）合同管理 1.及时向采购人、承建单位通报承建合同、协议及相关变更所规定工程内容的执行情况，提出监理意见； 2.协助采购人和承建单位签署其他补充协议。 （5）管理工程验收阶段文档； 1.敦促采购人、承建单位按照事先约定，编制、签署和妥善保存验收阶段的工程文档； 2.督促采购人、承建单位及时整理工程文档； 3.整理与项目有关的全部监理文档，并提交采购人。 （6）协调 1.协调采购人和承建单位在验收计划、验收目标、验收范围、验收内容、验收方法和验收标准等方面的一致性，填报项目备忘录，并经采购人、承建单位、成交供应商三方签认； 2.协调采购人配合验收阶段的工作； 3.及时填报验收阶段的工程备忘录，并经采购人、承建单位、成交供应商三方签认； 4.协助采购人和承建单位完成工程移交工作。 |

二、其他要求

1.服务期限：自合同签订之日起3年，3年内未完成验收的信息化项目须至全部通过验收为止。

2.报价：本项目一采三年。服务费采用分段付费比例取费，按照年度内单个50万元及以上建设项目的中标金额总额分阶段付费百分比（%）进行取费，取费金额（服务费）进行统一折扣率报价。报价应包括但不限于各项成本、管理费、利润、税金等以及完成本项目所有监理服务工作所产生的全部费用。

3.合同生效后进行单个项目据实结算，年度监理服务费总额不超过本年度预算，如遇特殊情况双方自行约定。

4.服务地点：成都市第五人民医院。

5.验收要求：按照相关法律法规的要求进行履约验收。